Phần 1 – Đề xuất 2 cách dự báo

- Cách 1 (Dựa trên Capacity thực tế và PBI sẵn sàng):

  - Con số dự báo: 8 SP

  - Danh sách chọn: PBI 1 (5 SP) và PBI 3 (3 SP)

  - Lý do: Capacity giảm còn 186 giờ, PBI 2 (13 SP) thiếu Acceptance Criteria nên chưa đủ điều kiện đưa vào Sprint

- Cách 2 (Dựa trên Velocity lịch sử / Mong muốn quản lý):

  - Con số dự báo: 20 SP

  - Danh sách chọn: PBI 1 (5 SP) + PBI 2 (13 SP) + PBI 5 (2 SP) = 20 SP

  - Lý do: Cố gắng ép theo khoảng Velocity quá khứ mà bỏ qua sự sụt giảm nhân sự và lỗi thiếu thông tin PBI

Phần 2 – So sánh 2 cách theo 3 tiêu chí

| Tiêu chí | Cách 1 (Capacity & PBI Ready - 8 SP) | Cách 2 (Velocity/Quản lý - 20 SP) |
| --- | --- | --- |
| 1. Phản ánh thay đổi Capacity | (+) Phản ánh đúng năng lực thực tế giảm | (-) Bỏ qua sự sụt giảm nhân sự |
| 2. Bảo vệ Sprint Goal | (+) Chỉ chọn PBI đã đủ điều kiện Ready | (-) Đưa PBI thiếu AC vào dễ vỡ mục tiêu |
| 3. Dễ giải thích với PO | (+) Dựa trên giờ thực tế và quy tắc Ready | (-) Khó bảo vệ do dùng Velocity làm KPI |

Phần 3 – Lựa chọn, Sprint Goal và Phản hồi quản lý

- Lựa chọn: Chọn Cách 1

- Sprint Goal: “Hỗ trợ khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế thông qua tính năng hẹn giờ đặt xe trước và nhận thông báo SMS kịp thời”

- Danh sách PBI chính thức: PBI 1 (5 SP) và PBI 3 (3 SP) (Tổng: 8 SP)

- Phản hồi quản lý:

“Thưa sếp, Velocity chỉ là dữ liệu lịch sử chứ không phải KPI bắt buộc tăng. Với việc Capacity giảm mạnh và PBI chưa đủ Acceptance Criteria, việc ép nhận 20 SP sẽ dẫn đến rủi ro vỡ tiến độ; nhóm xin phép chốt mức 8 SP để đảm bảo chất lượng Done cao nhất”